数据库灾难备份与恢复方案

| 版本号 | V 1.0.0 |
| --- | --- |
| 密级 | 公司内部公开 |
| 编写人 | 严天成 |
| 审核人 |  |
| 批准人 |  |
| 生效日期 |  |
| 所属部门 | IT部 |

| 修改时间 | 变更章节 | 修改内容摘要 | 变更人 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.05.11 | 全文 | 新建文档 | 严天成 | V 1.0.0 |

目录

数据库灾难备份与恢复方案	1

第一章 概述与目标

1.1 方案背景

公司目前在全国设有新余、东莞、成都、天门四大生产基地，每个基地均部署了 MES（制造执行系统）、WMS（仓库管理系统）以及其他业务支持数据库。这些数据库承载着生产计划、物料跟踪、质量管控、物流配送等核心业务数据，是公司日常运营的命脉。

随着业务规模持续扩大，数据库数据量快速增长，任何数据丢失或长时间不可用都将导致生产停滞、订单延误、质量追溯困难，甚至造成重大经济损失和声誉影响。为系统性提升数据库的安全性、可靠性和业务连续性，特制定本《数据库灾难备份与恢复方案》。

1.2 方案目的

建立统一、规范、高效的数据库备份与灾难恢复体系；

最大限度降低数据丢失风险，保障四大基地核心业务连续性；

满足公司内部合规要求及外部数据安全相关法规（如《数据安全法》、《网络安全法》）；

在发生硬件故障、人为误操作、勒索病毒、区域性灾难等事件时，能够快速恢复业务。

1.3 设计原则

- 零信任 + 多层次防御：备份与生产环境物理/逻辑隔离；

- RPO 与 RTO 量化：核心数据库优先满足高可用要求；

- 自动化 + 可验证：备份、验证、恢复全流程自动化；

- 经济性与可扩展性：兼顾成本与未来业务增长；

- 统一管理、分级实施：总部统一策略，各基地落地执行。

1.4 总体目标（SMART）

- RPO（恢复点目标）：

核心生产库（MES）≤ 15 分钟

重要业务库（WMS 等）≤ 1 小时

非核心库 ≤ 4 小时

- RTO（恢复时间目标）：

核心生产库 ≤ 2 小时（目标）/ 4 小时（最大容忍）

其他业务库 ≤ 8 小时

备份成功率 ≥ 99.9%，备份验证通过率 100%；

每年至少进行 2 次全面灾备切换演练；

实现异地灾备能力，应对区域性灾难。

第二章 风险评估与关键资产识别

2.1 风险评估

本方案对可能导致数据库损坏或丢失的主要风险进行了全面评估，并按影响程度和发生概率进行分级：

| 风险类别 | 具体风险场景 | 发生概率 | 影响程度 | 风险等级 | 主要受影响基地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件/存储故障 | 磁盘阵列损坏、SAN 故障、服务器宕机 | 中 | 高 | 高 | 全部 |
| 人为操作失误 | 误删数据、错误升级、误操作 | 高 | 高 | 高 | 全部 |
| 勒索病毒/网络攻击 | 加密数据库、DDoS、内部威胁 | 中 | 极高 | 极高 | 全部 |
| 自然/区域性灾难 | 火灾、洪水、地震、电力中断 | 低 | 极高 | 高 | 单个基地 |
| 软件/逻辑故障 | SQL 注入、Bug 导致数据损坏 | 中 | 高 | 高 | 全部 |
| 复制/高可用故障 | Always On、复制链路中断 | 中 | 中 | 中 | 全部 |
| 容量相关风险 | 磁盘空间耗尽、日志爆炸 | 中 | 中 | 中 | 全部 |

2.2 关键资产识别

根据业务重要性，将各基地数据库分为三个等级：

- Tier 0（核心生产，必须最高优先级保护）

MES（制造执行系统）主库

MES.WGOEM / MES.WGODM 等核心生产数据库

影响：直接影响生产线运行、排产、质量追溯

- Tier 1（重要业务，需快速恢复）

WMS（仓库管理系统）

其他 MES 辅助库（System、Report 等）

影响：影响物料配送、库存管理

- Tier 2（支持类，可容忍较长恢复时间）

distribution（复制分发库）

测试/历史归档库

报表分析库

- 四大基地关键资产分布（示例）：

新余基地：MES.WGOEM（最大库，753GB+）、WMS

东莞基地：MES.WGODM、WMS

成都基地：MES + WMS

天门基地：MES + WMS

所有 Tier 0 和 Tier 1 数据库均采用 FULL 恢复模式，必须实施日志备份策略。

2.3 风险矩阵与优先保护顺序

MES 核心生产库（最高优先级）

WMS 仓库库

其他业务支持库

复制分发库（distribution）

2.4 当前主要短板

部分基地近 30 天无有效备份记录；

核心库长期处于 LOG_BACKUP 等待状态；

异地灾备能力薄弱；

备份验证与恢复演练机制不完善